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          УТВЕРЖДАЮ

    Генеральный директор

       ОАО «Авиасалон»

___________И.К. Новиков

«___»______________2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации работ по строительству, оборудованию, оформлению выставочных  площадей, стендов и шале, 

арендованных Экспонентами Международного авиакосмического салона МАКС-2003»

Введение


Принимая во внимание большое количество Экспонентов, участвующих в Международном авиакосмическом салоне, ограниченные сроки проведения работ по оборудованию и оформлению площадей, арендованных Экспонентами, а также высокие требования к качеству и безопасности, предъявляемые к мероприятиям международного уровня, дирекция ОАО «Авиасалон» приняла решение о создании и внедрении системы качества оказания услуг и выполнения работ при проведении Международного авиакосмического салона.


Основными элементами контроля качества оказания услуг и выполнения работ являются:

· процедура аккредитации;

· экспертиза проектов;

· выдача разрешений на строительство. 

I. Цели и задачи аккредитации

Основными целями и задачами аккредитации  организации, оказывающей услуги по проектированию, строительству и оформлению площадей, являются:  -  создание уверенности у Экспонента и дирекции авиасалона в возможности обеспечения потребителю услуг, соответствующих установленным требованиям (приложение № 1);

· подтверждение заявленных организацией возможностей предоставлять услуги запланированного качества в установленные сроки;

· обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования стенда.

Дирекция ОАО «Авиасалон» предоставляет экспонентам и другим заинтересованным участникам список аккредитованных организаций, осуществляя тем самым информационную поддержку.

 II. Процедура проведения аккредитации

II.1. Аккредитация производится дирекцией ОАО «Авиасалон» и состоит из трех этапов:

· предоставление документов в соответствии с п.п.П.5. настоящего положения;

· рассмотрение дирекцией предоставленных документов и принятии решения о возможности аккредитации организации;

· выдача свидетельства об аккредитации или справки об отказе в аккредитации.

II.2. Срок проведения аккредитации устанавливается не более 7 дней после подачи документов в дирекцию ОАО «Авиасалон».

II.3. Срок проведения аккредитации может быть увеличен в случае, если дирекция ОАО «Авиасалон» сочтет необходимым просить о предоставлении дополнительных документов.

II.4. Срок действия свидетельства об аккредитации ограничен временем проведения одного Международного авиакосмического салона МАКС-2003.

II.5. Перечень документов, предоставляемых организацией для проведения аккредитации:

· свидетельство о регистрации предприятия;

· копия устава;

· свидетельство МНС о присвоении ИНН;

· копия справки Госкомстата о присвоении кодов ОКПО и ОКОНХ;

· банковские реквизиты;

· лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных  работ;

· список инженерно-технического персонала, принимающего участие в строительстве с указанием должности, возложенных обязанностей и предоставляемых полномочий(приложение № 2);

· приказ о назначении лица, ответственного за проведение работ;

· приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство на период подготовки и проведения Международного авиакосмического салона  с удостоверением электрика не ниже 4-ой группы электробезопасности; 

· подписка лица, ответственного за проведение работ, о применении материалов, конструкций и изделий, имеющих сертификаты качества (приложение № 3);

· ксерокопия журнала проверки знаний.

II.6. Требования к лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ:

· выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений П уровня ответственности;

· подготовка строительной площадки;

· возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений высотой до 10м;

· остекление;

Работы по устройству внутренних инженерных сетей:

· прокладка внутренних сетей водоснабжения;

· прокладка внутренних канализационных сетей;

· прокладка сетей электроснабжения до 1000 в, устройство электроосвещения;

· устройство внутренних линий связи, радио, телевидения;

· выполнение функций заказчика строителя.

II.7. Документы, предоставляемые в соответствии с п.II.5., должны быть представлены в виде оригиналов (далее  копии документов заверяются секретариатом ОАО «Авиасалон») или в нотариально заверенном виде.

II.8. Документы в соответствии п.п.II.5. настоящего Положения предоставляются организацией в течение 7 дней с момента подачи заявки об организации работ по строительству, оформлению площадей стендов и офисов, но не позднее 15 июля 2003 года.

III. Случаи приостановления действия Свидетельства об аккредитации


Свидетельство об аккредитации может быть приостановлено:

· в случае прекращения действия лицензии на право осуществления строительной деятельности и(или)  производства строительно-монтажных работ;

· в случае систематических нарушений при производстве работ требований строительных норм и правил, нормативных документов в области пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, экологии и других законодательных актов, регламентирующих данный вид деятельности; 

· в случае систематических нарушений требований дирекции ОАО «Авиасалон».

IV. Условия проведения работ фирмами, прошедшими аккредитацию

    После прохождения аккредитации, фирма, осуществляющая строительство и оборудование выставочных стендов и офисов,

· заключает договор с ОАО «Авиасалон» на обеспечение условий монтажно-демонтажных, электротехнических, сантехнических и других инженерных работ на территории аэродрома ЛИИ им.М.М.Громова на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2003;

· предоставляет письмо с названием фирмы, для которой осуществляется строительство выставочного стенда, с перечнем монтажного оборудования, размером занимаемой площади;

· предоставляет дизайн-проект стенда (в т.ч. проект планировки и оформления стенда о соответствии с существующими нормами) со спецификациями на использование быстровозводимых конструкций и пожарную безопасность;

· предоставляет инженерный план, электрическую схему с размещением электросилового оборудования и освещения, напряжения электропитания, максимальные мощности нагрузок на каждой единице оборудования, точки подключения электрооборудования к источникам электроснабжения и спецификацию (полный перечень используемых материалов и конструкций) стендов, которые будут строиться.

Предоставленные документы визируются:

· представителем ОАО «Авиасалон»;

· представителем застройщика;

· электротехнической службой;

· противопожарной службой;

· охраной.

   На основании представленных документов, дирекция ОАО «Авиасалон» выдает разрешение на строительство для организаций, оказывающих услуги по проектированию, строительству и оформлению арендованных экспонентами площадей.

